Guía Estudiante - Fase 1

Definición Proyecto APT

# 1. Antecedentes Personales

| Nombre(s) estudiante(s) | Fernanda Bustos Nicolás Retamal Felipe Vaccaro Paskal Vera |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones |
| Sede | Antonio Varas |

# 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | SOFI - Automatización inteligente de reclutamiento |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño(s) | El proyecto involucra análisis y planificación de requerimientos, desarrollo de software, integración de sistemas, modelamiento de datos, seguridad de la información, experiencia de usuario y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | El proyecto permite aplicar competencias del perfil de egreso asociadas a gestión de proyectos informáticos, desarrollo de soluciones de software, integración de sistemas, modelamiento de datos, aseguramiento de calidad y comunicación profesional. Estas competencias se evidencian en la planificación del trabajo, definición de requerimientos, diseño de arquitectura, desarrollo frontend y backend, integración de servicios cloud, pruebas y documentación técnica del sistema. |

# 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Los procesos de reclutamiento requieren redactar vacantes, revisar información, mantener trazabilidad y publicar oportunidades en distintos canales. Cuando estas actividades se realizan de forma manual o dispersa, se incrementa la carga operativa, aparecen errores de consistencia y se dificulta el seguimiento del estado de cada vacante. SOFI aborda esta problemática mediante una plataforma centralizada, con módulos de autenticación, gestión de vacantes, generación asistida por IA, pagos y publicación de perfiles. El impacto esperado es mejorar la eficiencia del equipo de reclutamiento, disminuir tiempos de redacción y gestión, y entregar mayor trazabilidad al proceso. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | SOFI es una plataforma web orientada a apoyar y automatizar procesos de reclutamiento y selección de personal para Alloxentric. La solución busca disminuir tareas manuales, centralizar la gestión de vacantes, mejorar la consistencia de las publicaciones laborales y apoyar al usuario mediante inteligencia artificial para generar perfiles y descripciones de empleo. El sistema contempla módulos de gestión de vacantes, generación de contenido con IA, autenticación, método de pago, trazabilidad y publicación de perfiles. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre académico debido a que utiliza tecnologías conocidas por el equipo y herramientas disponibles en el entorno de desarrollo. Los principales riesgos son la integración con plataformas externas, el control de tokens de IA y la validación de la publicación real, los cuales se abordan mediante pruebas, priorización y ajustes de alcance. |

# 4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un sistema automatizado de creación y publicación de vacantes laborales basado en inteligencia artificial, que permita apoyar el proceso de reclutamiento, integrar funcionalidades de gestión y optimizar la operación del usuario. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar el funcionamiento actual del sistema SOFI y sus flujos de creación de perfiles laborales. Diseñar una solución clara para la creación, edición y publicación de vacantes. Integrar inteligencia artificial para apoyar la generación de perfiles y descripciones de empleo. Incorporar autenticación de usuarios, control de roles y método de pago. Evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas, revisión del flujo y validación de resultados. |

# 5. Metodología

| Descripción de la Metodología | El proyecto se trabaja con metodología ágil Scrum, organizada en sprints y revisiones periódicas. Esta metodología permite avanzar de manera incremental, ajustar el flujo del sistema según retroalimentación y distribuir tareas entre los integrantes del equipo. Las fases consideradas son levantamiento y análisis, diseño de la solución, desarrollo de módulos, integración, pruebas y documentación final. |
| --- | --- |

# 6. Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de alcance | Define límites, funcionalidades y restricciones del proyecto. | Permite alinear expectativas con el cliente y el equipo. |
| Avance | Requerimientos funcionales y no funcionales | Lista los requerimientos del sistema, roles y módulos. | Evidencia el análisis del problema y la base para el desarrollo. |
| Avance | Prototipo y diseño visual | Incluye pantallas, flujo de usuario y ajustes visuales. | Permite validar la experiencia del usuario antes de cerrar el desarrollo. |
| Avance | Diagrama AS IS / TO BE | Muestra el funcionamiento anterior y la propuesta de mejora. | Ayuda a justificar el cambio y explicar el valor de SOFI. |
| Final | Sistema funcional | Implementación de módulos base: vacantes, IA, login, pagos y dashboard. | Evidencia la construcción de la solución tecnológica. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Registro de revisión funcional, problemas detectados y ajustes. | Permite demostrar calidad y cumplimiento de objetivos. |
| Final | Informe final del proyecto | Documento que consolida resultados, metodología, evidencias y conclusiones. | Respalda la entrega final del proyecto APT. |
| Final | Presentación final | Material visual para exponer el proyecto, flujo y resultados. | Facilita la comunicación de la solución ante docentes y evaluadores. |

# 7. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y planificación | Levantamiento de requerimientos | Identificar necesidades del cliente, usuarios, roles y funcionalidades. | Reuniones, documentación, revisión de sistema | 2 semanas | Equipo completo | Base del proyecto. |
| Diseño UX/UI | Diseño del flujo y pantallas | Definir navegación, formularios, pantallas de vacantes y publicación. | Figma, capturas, diagramas | 2 semanas | Equipo completo | Se realizaron cambios visuales durante el avance. |
| Desarrollo frontend | Implementación de interfaz | Construir pantallas de login, panel, vacantes, perfil y publicación. | React, Vite, Tailwind | 4 semanas | Equipo desarrollo | Incluye mejoras visuales. |
| Desarrollo backend | Servicios y lógica de negocio | Implementar API, validaciones, gestión de datos y conexión con servicios. | FastAPI, Firebase, Firestore | 4 semanas | Equipo desarrollo | Requiere pruebas de integración. |
| Integración IA | Generación asistida de perfiles | Conectar modelo de IA y controlar uso de tokens. | Google Generative AI, APIs | 3 semanas | Equipo desarrollo | Fue uno de los puntos más complejos. |
| Pagos | Método de pago | Integrar Stripe en modo test para validar flujo comercial. | Stripe, entorno de prueba | 2 semanas | Equipo desarrollo | Agregado durante el desarrollo. |
| Publicación | Publicación en portales | Preparar flujo para publicar vacantes en plataformas externas. | APIs externas, documentación | 3 semanas | Equipo desarrollo | Pendiente de finalización real. |
| Pruebas y cierre | Validación funcional | Revisar módulos, documentar resultados y preparar entrega. | Checklist, informe, presentación | 2 semanas | Equipo completo | Incluye informe final y presentación. |

# 8. Carta Gantt

La carta Gantt se encuentra incluida como evidencia en la carpeta del proyecto. La planificación contempla análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y cierre durante el semestre académico.

# 9. Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo AS IS / TO BE y el flujo de funcionamiento se incluyen como evidencia anexa en la carpeta del proyecto. Estos diagramas muestran la diferencia entre el proceso anterior y el flujo propuesto con SOFI.